## Slide 1
전자금융통합 |  | M1(4월) | M2(5월) | M3(6월) | M4(7월) | M5(8월) | M6(9월) | M7(10월) | M8(11월) | M9(12월)
전체일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
대상 업무 | 기업뱅킹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 내부통제/ 결재서비스 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전자금융채널 개인뱅킹 공정도
개발/통합테스트
분석/설계
이행
10/12 개인뱅킹 Open
4/27 개선사업 착수
In-House 뱅킹
착수
8/27 분석/설계 업무 완료
In-House 뱅킹
완료
분석
설계
개발/단위테스트
요구사항
정의
현행 및 GAP 분석
로그인/사용자
통합작업
개발자
가이드/업무
교육
단위테스트 및
프로그램 검증
시작
분석/설계
요구사항
정의
현행시스템
분석
통합DB설계
전문 맵핑 및
신규 인터페이스 설계
화면설계
개발
메뉴구조확정
화면설계
프로그램설계
전문/DB설계
초기
세팅
초기
세팅
메뉴구조
확정
프로세스
인터페이스
정의
Gap분석
단위테스트
라이브러리/모듈 개발